哈巴湖管理局2021年县级财政森林抚育项目

绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发[2022]26号）要求，哈巴湖管理局组织业务人员对2021年森林抚育项目进行了认真自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达项目资金预算和绩效目标情况

根据《盐池县财政局关于2021年部门预算绩效目标的批复》（盐财发〔2021〕5号），下达哈巴湖管理局森林抚育任务1375亩，项目建设总投资65万元，项目建设期为1年。主要绩效目标：对保护区区内1375亩林木进行抚育、人工修枝、浇水除草等日常管护工作。通过本次森林抚育，使森林资源能够得到较好的保护，促进林木的健康生产，充分发挥生态效益。

（二）年度中由县级资金安排下达项目资金预算和绩效目标情况

无。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

哈巴湖管理局2021年县级财政森林抚育项目到位资金65万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

截止目前，项目完成投资65万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况

在资金管理方面，哈巴湖管理局严格按照国家、宁夏回族自治区财政厅和县财政局等相关部门的资金管理要求，坚持实行专户储存，专款专用，单独建帐，单独核算；严格按照工程进度支付工程款，确保专款专用，杜绝挪用和挤占资金的现象发生。

(二)总体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成对项目区内1375亩林木进行人工修枝、清理枯死木、中耕抚育、浇水等抚育工作。

（2）质量指标

按项目建设要求，高质量完成项目建设，各项指标都达到合格，工作成效显著，有效推动保护区生态文明建设。

（3）时效指标

根据项目实施方案的要求，本项目年度计划完成率100%。

- 成本指标

截止目前，项目成本预算合理，资金使用规范，严格按照项目实施标准，实现资金使用效益的最大化。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

2021年县级财政森林抚育项目实施以来，提高了周边群众收入水平。缓解了群众与保护区之间的利益冲突，收到事半功倍效果。

- 社会效益

项目实施后，促进了林木健康生长，提高了林分质量。

（3）生态效益

本项目通过林木抚育，有效改善了作业区内的林木生长，提高了小区域内生态作用。

（4）可持续影响

项目实施后，增强生态服务功能，提高生态文明建设，促进社会经济和生态保护协调发展。

3.满意度指标完成情况分析

通过项目实施，使项目区周边群众和相关部门对自然保护区满意度达到90%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）哈巴湖管理局根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

（二）哈巴湖管理局将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：盐池县本级部门项目支出绩效自评表

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

2022年5月6日